PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

PROYECTO: Traduce Señas “Signia”

INTEGRANTES:

Luis Alejandro Duarte Aldana

Juan Mauricio Suaza Solorzano

Juan Camilo Fierro Esquivel

INSTRUCTOR:

MOTTA VARGAS JOSÉ DE JESÚS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Análisis y Desarrollo De Software

2025

TABLA DE CONTENIDO

- RESUMEN…………………………………………………………….…….pag 2

- INTRODUCCIÓN……………………………………………….………… pag 2

- SOLUCIÓN PROPUESTA …………………………………………………..pag3

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO………………………….………………pag3

- PLAN DE TRABAJO………………….………………………….…………..pág 4

- EQUIPO DE TRABAJO………………………………………….………… pág 4

- PRESUPUESTO………………………………………………….………… pag 4

- PLAN ECONÓMICO , TÉCNICO Y DE EJECUCIÓN……….….……….pág 5

- CRONOGRAMA DE PAGO………………………………………..……...pág 5

- INFORME DE CAMBIOS Y COHERENCIA DEL PROYECTO ……….pág 6

  - Presupuesto y Coherencia Económica

  - Equipo de Trabajo y Roles

  - Plan de Trabajo y Cronograma

1) Resumen

Este documento presenta la propuesta de desarrollo de una aplicación móvil para la traducción en tiempo real del lenguaje de señas, orientada a facilitar la comunicación entre personas sordas y oyentes. Surge como respuesta a la falta de intérpretes de lengua de señas y las barreras comunicativas que enfrentan las personas con discapacidad auditiva en ámbitos como la educación, salud, trabajo y servicios cotidianos.

La app funcionará de manera bidireccional: permitirá traducir los gestos captados por la cámara del dispositivo a texto, y también convertirá mensajes escritos u orales en lenguaje de señas mediante un modelo 3D animado.

En cuanto al presupuesto, se plantea una estimación que incluye costos de desarrollo de software, adquisición de licencias, infraestructura tecnológica, hardware y personal especializado. El análisis financiero evidencia que la mayor proporción de recursos se destina al desarrollo y programación ($48.000.000 COP), seguido de la adquisición de equipos y servicios tecnológicos ($15.003.310 COP), infraestructura y servidores ($1.350.000 COP), pruebas y capacitación ($2.000.000 COP) y medidas de seguridad informática ($225.000 COP). En total, los costos ascienden aproximadamente a $66.800.000 COP, lo cual asegura un equilibrio entre el desarrollo de la solución y los recursos necesarios para su puesta en marcha, garantizando así un producto funcional, confiable y escalable.

### 2) introducción

En Colombia, la comunidad sorda enfrenta grandes barreras para comunicarse debido a la escasez de intérpretes y al poco conocimiento de la lengua de señas por parte de la población oyente. Este proyecto busca cerrar esa brecha con una herramienta tecnológica que promueva la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la autonomía de las personas con discapacidad auditiva.

El desarrollo del trabajo parte de una fase de investigación en la que se recopila información sobre la Lengua de Señas Colombiana (LSC), sus particularidades lingüísticas y los principales contextos de uso en la vida cotidiana. Posteriormente, se definen los requerimientos técnicos de la herramienta, integrando aspectos como el diseño de una interfaz accesible, la selección de tecnologías de reconocimiento y la construcción de un diccionario visual que permita una interacción sencilla y funcional.

A lo largo del documento se presentan los elementos clave de la propuesta, incluyendo la descripción del proyecto, la solución tecnológica planteada, el plan de trabajo con sus fases y entregables, así como el equipo responsable de la ejecución. Además, se expone el presupuesto estimado y un plan de mantenimiento que asegure la continuidad y escalabilidad de la solución. De esta manera, la introducción ofrece un panorama general que prepara al lector para comprender el alcance y la estructura de la propuesta técnica y económica.

### 3) Descripción del proyecto

La aplicación funcionará en dispositivos móviles (Android/iOS) y en versión web, integrando:

- Traducción de señas a texto o voz en tiempo real.

- Conversión de texto/voz a señas mediante un avatar 3D.

- Historial de traducciones y estadísticas de uso.

- Interfaz educativa con el alfabeto en señas.

- Seguridad de datos y accesibilidad para todos los usuarios.

### 4) solución propuesta

La solución técnica del proyecto se centra en una arquitectura moderna y escalable. Se empleará Media Pipe junto con librerías de visión por computadora para el reconocimiento en tiempo real de gestos y señas. Para la salida, se integrará un modelo 3D animado que representará las señas correspondientes.
El backend estará desarrollado en Node.js/Python, con gestión de datos en SQL Server/MySQL, lo que permitirá una respuesta eficiente y segura. En la capa de presentación, se utilizará React para la versión web y React Native para dispositivos móviles, garantizando portabilidad y experiencia de usuario consistente.
La solución propuesta busca ser accesible, confiable y adaptable, preparada para integrarse en contextos educativos, laborales y de atención ciudadana.

### 5) plan de trabajo

El plan de trabajo contempla seis fases principales:

- Fase 1 (3 semanas): Análisis y levantamiento de requerimientos.

- Fase 2 (5 semanas): Diseño detallado de la solución, arquitectura y prototipos.

- Fase 3 (5 semanas): Desarrollo inicial del sistema y pruebas unitarias.

- Fase 4 (4 semanas): Integración de módulos y mejoras de rendimiento.

- Fase 5 (5 semanas): Validación con usuarios finales (sordos y oyentes), pruebas de accesibilidad y retroalimentación.

- Fase 6 (4 semanas): Implementación final, despliegue en plataformas móviles/web y capacitación a usuarios.

### 6) Equipo de trabajo

Esta sección la encontramos en documento informe técnico.xlsx  en la hoja(3).

7) PRESUPUESTO

   Presupuesto Estimado

- Desarrollo y programación: $48,000,000 COP

- Requerimientos del hardware: $15,003,310 COP

- Infraestructura y servidores: $1,350,000 COP

- Requerimientos del software: $225,000 COP

- Pruebas y capacitación: $2,000,000 COP

Total: $66,350,000 COP (ajustable según alcance final).

8) PLAN ECONÓMICO , TÉCNICO Y DE EJECUCIÓN

El proyecto contempla un plan de soporte integral que incluye:

- Soporte técnico 24/7 durante los primeros seis meses posteriores al lanzamiento.

- Actualizaciones periódicas para mejorar rendimiento, compatibilidad y seguridad.

- Corrección de errores reportados por los usuarios en un tiempo máximo de 48 horas.

- Capacitación básica para administradores y usuarios clave.

9) Cronograma de pago
Este cronograma distribuye los pagos de manera equilibrada, asegurando tanto la viabilidad financiera del equipo como la satisfacción del cliente en cada entrega.

El esquema de pagos se divide en hitos que reflejan los avances del proyecto:

- 30% al inicio del proyecto.

- 40% con la entrega del prototipo funcional.

- 20% tras la validación y pruebas piloto.

- 10% contra entrega final e implementación.

### 10) Informe de Cambios y Coherencia del Proyecto

Este informe presenta la actualización y corrección de las incoherencias identificadas en la planificación inicial del proyecto "Traduce Señas – Signia". Se han revisado y ajustado el presupuesto, los roles del equipo y el plan de trabajo para garantizar una ejecución más precisa y viable.

#### 1. Presupuesto y Coherencia Económica

Incoherencia Detectada: Se identificó que el presupuesto estimado no concordaba con la realidad y que la licencia del proyecto no especificaba una tarifa de uso fija para fines comerciales.

Cambios Realizados y Justificación:

- Ajuste del Presupuesto Estimado: La Propuesta Técnica y Económica.docx presenta un presupuesto total de $51,350,000 COP, que incluye costos de desarrollo, infraestructura, pruebas y capacitación. Aunque los precios específicos de los componentes individuales no se detallan en los documentos proporcionados, el informe técnico (hojas 1 y 2) sugiere que el presupuesto se ha ajustado para reflejar los costos de hardware y software (como el costo de un portátil, licencias de software, etc.).

- Definición de Tarifa de Licencia: La Licencia del Proyecto.docx fue modificada para incluir una tarifa de licencia para usos comerciales. Se estableció una cuota base de $2,000,000 COP mensuales, lo que proporciona un flujo de ingresos definido y cubre los costos de soporte, actualizaciones y mantenimiento. Este cambio dota de mayor solidez financiera al proyecto a mediano y largo plazo.

#### 2. Equipo de Trabajo y Roles

Incoherencia Detectada: Los roles y responsabilidades del equipo de trabajo estaban mal definidos o no coincidían entre los documentos.

Cambios Realizados y Justificación:

- Reasignación y Clarificación de Roles: Se corrigió la designación de los roles para que fueran coherentes en la Especificación de Requisitos de Software.docx y el informe tecnico.xlsx - Hoja3.csv. Se asignaron roles específicos a cada miembro del equipo:

  - Juan Mauricio Suaza: Líder del Proyecto y Analista/Desarrollador, con responsabilidades de coordinación y seguimiento.

  - Juan Camilo Fierro y Luis Alejandro Duarte: Analistas/Desarrolladores, enfocados en la programación de la aplicación, integración con el servidor y la base de datos, además de asegurar la accesibilidad para personas con discapacidad.

- Justificación: La redefinición de roles asegura que las responsabilidades se alineen con las capacidades de cada integrante, optimizando la productividad y la calidad del trabajo. Esto elimina la confusión y garantiza que cada fase del proyecto sea manejada por el especialista adecuado.

#### 3. Plan de Trabajo y Cronograma

Incoherencia Detectada: El plan de trabajo inicial asignaba una duración de un mes a cada fase, lo cual era incorrecto e inflexible, ya que algunas fases eran más cortas y otras más largas.

Cambios Realizados y Justificación:

- Ajuste de Duración de las Fases: El plan de trabajo detallado en la Propuesta Técnica y Económica.docx y en el informe tecnico.xlsx - Hoja3.csv fue modificado para reflejar un cronograma más realista:

  - Fase 1 (Análisis de requerimientos): 3 semanas.

  - Fase 2 (Diseño de la solución): 5 semanas.

  - Fase 3 (Desarrollo inicial): 5 semanas.

  - Fase 4 (Integración y mejora): 4 semanas.

  - Fase 5 (Pruebas y validación): 5 semanas.

- Justificación: El nuevo cronograma es más preciso y se alinea con el esfuerzo real requerido para cada actividad. Este cambio permite una mejor gestión del tiempo, evita retrasos innecesarios y asegura que el proyecto avance de manera eficiente y controlada. La flexibilidad de este plan es fundamental para la correcta finalización del proyecto.